Entwicklungsmodell

Projektende (M5)
M4
M2
M3
M1
Zwischen 2 senkrechten Strichen ist eine Iteration (=5 Tage)
Meilensteine (M1-M5). Diese definieren wann Artefakte begonnen werden, bzw. beendet werden sollen.
1 Iteration = 1 Woche
Anfang der Iteration
1. Tag einer Iteration:
a) Neue Task/ Epics in Backlog aufnehmen [mind. Teamleitung anwesend]
b) Einen Teil der Epics aufspalten in Tasks (nehme high business value & high risk zu erst) -> Ein Task sollte zwischen 2h und einem Tag dauern [mind. Teamleitungen anwesend]
c) Priorisierung und Bewertung von Tasks mit Punkten.
Zuteilung der Tasks auf den aktuellen Sprint -> Obergrenze für einen Sprint festlegen.
[Alle anwesend die Tasks bearbeiten]. Bewertet wird gegen einen Referenztask mit Punkten.
Dann Durchführung der Tasks im Sprint. Während einer Iteration dürfen keine Tasks hinzugefügt werden, außer es sind die vorhandenen bereits abgearbeitet.

Ende der Iteration:
Prototyp-> Kunden Feedback einholen
Sprint Retrospektive a) Teamintern und b) Teamleitung und PM
Prozessevaluation/-verbesserung
	Source Code	Architekturdoku	Installationsanleitung	Testreports
gestartet	M1	M1	M2	M1
95% || fertig	M4	M4	M5	M5